# 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 关于本周的任务分工 | 会议时间 | \_\_\_2017\_年\_\_04\_\_月\_26\_日 |
| 会议地点 | 北校区全家超市 | 记 录 人 | 徐洁岑 |
| 参会人员 | 徐洁岑、胡子阳、张晓钒 | | |
| 会议时长 | 1个小时 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 胡：这周要做的是概要设计，首先模板…  张：我这里有，但是格式有点问题  徐：做一些修改吧~  胡：概要设计，我们主要是设计一些模块和接口，黑盒测试嘛，像是软件接口硬件接口，数据库的一些设计，模块也有很多我们也要定下来。  徐：还要提供两种以上的解决方案。  胡：有wifi和gprs上网方式两种实现方案，架构上C/S架构和B/S架构两种，但是根据可行性分析来说还是C/S更好，B/S虽然可以做，但是根据小米之类的现有情况来说我觉得C/S更好吧。  张：但是还是要分析一下再做出选择这样的过程要写  徐：像老师上课说的，html5的那种，我们这个其实也不是不可以。  胡：但是还有一个ppt要做！下次还是徐你去讲，这次要讲界面，ppt要做好。  徐：ppt，既然是需求，就要用用户的角度来说，然后还有那个咨询。  胡：要用什么模块，A6/A7？这两个比较便宜，A6没有GPS功能，我们用不到的吧。  张：我们还有一个演示的问题，到时候要怎么样展示？  徐：拍个视频更加容易一些吧，现场容易出状况。  胡：那今天我先做好总体设计，分一下模块，然后你们选择一下你们要做的模块，我在和你们说一下接口的要求，然后还有需求分析里面的甘特图和WBS，你们谁愿意去修改一下？  徐：那我来吧，我需要熟悉一下。  胡：WBS上面要有的东西，甘特图一定要有，甘特图和WBS上面的每一点都能匹配就好了，还有里程碑记得都要有。 | | | |
| 任务 ：  胡：总体设计中的arduino模块设计和后台模块设计  徐：ppt和甘特图,安卓用户界面模块，会议记录  张：总体设计中的接口设计，数据库设计，服务器的模块设计 | | | |